上磯郡漁業協同組合特定建設工事共同企業体取扱要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、上磯郡漁業協同組合（以下「漁協」という。）が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱に関し必要な事項を定める。

（定義）

第２条　この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、漁協が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完成、引渡しにより解散する共同企業体をいう。

（対象工事の種類及び規模）

第３条　特定建設工事共同企業体に発注することができる工事（以下「対象工事」という。）は、次に掲げる工事であって、技術的難度の高い工事とする。

（１） 設計金額が５千万円以上（税込）の土木構造物工事

（２） 設計金額が４千５百万円以上（税込）の建築工事

（３） 設計金額が３千万円以上（税込）の設備、電気、その他の工事

２ 前項に規定するもののほか、組合長が必要と認める工事については特定建設工事共同企業体に発注できるものとする。

（構成員の要件）

第４条　特定建設工事共同企業体の構成員は、次に該当する者でなければならない。

（１） 知内町建設工事入札参加有資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載され、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の知内町における格付が最上位等級の者。ただし、経常建設工事共同企業体及び対象工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員は除く。また、建築、設備、電気の各工種はこの限りではない。

（２） 第８条に規定する代表者については、対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから５年以上の営業実績のある者

（３） 工事規模にかかわらず対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績を有し、原則として対象工事と同種の工事を施工した経験がある者

（４） 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者

（構成員数）

第５条　特定建設工事共同企業体の構成員は、２から５社とする。

（結成方法）

第６条　特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

（運営形態）

第７条　特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならない。

（代表者）

第８条　特定建設工事共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならない。

（出資比率）

第９条　代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。

２ 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。

| 構成員数 | 最小出資比率 | 構成員数 | 最小出資比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２社 | ３０％ | ４社 | １５％ |
| ３社 | ２０％ | ５社 | １２％ |

（契約方法）

第１０条　特定建設工事共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の特定建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約よって発注することが適切な工事（以下「関連工事」という。）については、随意契約の方法により行うことができるものとする。

（公告及び入札等）

第１１条　特定建設工事共同企業体に発注するときは、あらかじめその旨及び次に掲げる事項を公告し、協定書を提出させるものとする。

（１） 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名

（２） 工事場所

（３） 工事概要

（４） 入札期間

（５） 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等

（６）その他必要と認められる事項

（有効期間）

第１３条　特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、漁協が契約を締結した企業体（以下「契約企業体」という。）を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。

２ 契約企業体の有効期間は、当該工事（当該工事内容の変更に伴う工事及び関工事を含む。以下同じ。）の完成後３か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。

（共同施工の確保）

第１４条　契約企業体から提出された協定書及び編成表等に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、適宜調査を行う。

２  前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示する。

３  契約企業体が前項の指示に従わないときは、その旨組合長に報告する。

４  組合長は、前項の報告を受けたときは、指名停止等必要な手続きを行う。

（その他）

第１５条　特定建設工事共同企業体に対する行為は、すべて当該企業体の代表者を相手とする。

附 則

１ この要綱は、令和８年３月１日から施行する。